江西省新余市两江黑臭水体整治工程

新增市政新建管网及混错接点改造专业分包

招 标 文 件

招标编号：ZDHBZB（工程）-2021-009

招标人：中国地质工程集团有限公司 （盖章）

2021年3月

- 目  录

## 第一章  招标公告                                                                       	1

## 第二章  投标人须知	                                                                       3

## 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）                                20

## 第四章  合同条款及格式	                                                            2

6

## 第五章  投标文件格式                                                                     27

# 第一章  招标公告

项目名称：江西省新余市两江黑臭水体整治工程——新增市政新建管网及混错接点改造专业分包

项目所在地区：江西省新余市

# 一、招标条件

本招标项目江西省新余市两江黑臭水体整治工程设计施工总承包项目已由中国地质工程集团有限公司与中国瑞林工程技术股份有限公司组建总承包项目部，本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标，招标组织形式为自行组织。

# 二、招标范围

2.1、本次招标为江西省新余市两江黑臭水体整治工程——新增市政新建管网及混错接点改造专业分包

本次招标划分为两个标段，主要工作内容为：

一标段:紫燕路及周边，长度约5000米。

二标段：长林路（赣西大道~北湖路）及周边长度约4000米。

投标人可同时选择两个标段进行投标，但只能中一个标段。招标人有权根据现场实际施工质量及进度，调整标段的工作量，结算量已实际施工路段进行结算。

# 三、投标人资格要求

1.资质条件：投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并具有有效的营业执照，具备市政公用工程施工总承包三级资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.财务要求：投标人须提供2017年、2018年、2019年财务报表，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

3.业绩要求：投标人近五年（2015年1月1日至今）完成类似业绩（以合同或竣工验收报告为依据）。

4.主要项目管理人员资格要求：

4.1拟派项目经理资格：具有市政二级建造师执业资格及有效的安全生产考核证书（B类），建造师注册单位必须与投标人名称一致，项目经理至少1个及以上类似工程的项目副经理及以上职务(提供相关证明材料)。

4.2拟派技术负责人资格：拟派技术负责人具备中级及以上职称，且在类似项目中担任技术负责人职务(提供相关证明材料)。

4.3拟派专职安全员资格：拟派专职安全员具备安全C证，且在类似项目中担任安全员职务(提供相关证明材料)。

5.信誉要求：

5.1投标人未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人名单（以投标截止时间前1-3个工作日，在“信用中国”网站未被列入“失信被执行人”内的查询记录（截屏）为准）；

5.2投标人未被公众环境研究中心(http://www.ipe.org.cn/)公布不良行为记录（以投标截止时间前1-3个工作日）；

5.3近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（以投标截止时间前1-3个工作日，在《中国裁判文书网》自行检索查询近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为记录（截屏）为准）；

5.4近三年内投标人近三年内无重大诉讼和仲裁的败诉情况（重大诉讼、仲裁系指涉案金额≧500万元）；如未发生，则投标人提供相应内容承诺书并加盖公章）；

5.5近三年内投标人无重大工程安全质量事故（如发生重大工程质量事故，提供相关证明文件；如未发生，则投标人提供相应内容承诺书并加盖公章）

6.其他要求：

6.1投标人具有完善的质量管理体系。

6.2投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本次招标不接受联合体投标。

- 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：中国地质工程集团有限公司 联 系 人： 张麟 联系电话： 010-62586814 地 址：北京市海淀区知春路丙18号中地商务 邮 箱：cgchbztb@126.com |
| 2 | 工程名称 | 江西省新余市两江黑臭水体整治工程 ——市政新建管网及混错接点改造新增专业分包 |
| 3 | 建设规模 | 一标段:紫燕路及周边，长度约5000米。 二标段：长林路（赣西大道~北湖路）及周边长度约4000米。 |
| 4 | 建设地点 | 江西省新余市 |
| 5 | 招标组织形式 | 自行组织 |
| 6 | 资金来源 | 业主支付给招标人的工程款 |
| 7 | 标段划分 | 一标段：暂估2079万元 二标段：暂估1701万元 |
| 8 | 计划工期 | 两标段均为150天 |
| 9 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 10 | 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力 | 投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并具有有效的营业执照，市政公用工程施工总承包三级资质，并具有有效的安全生产许可证。 4.主要项目管理人员资格要求： 4.1拟派项目经理资格：具有市政二级建造师执业资格及有效的安全生产考核证书（B类），建造师注册单位必须与投标人名称一致，项目经理至少1个及以上类似工程的项目副经理及以上职务(提供相关证明材料)。 4.2拟派技术负责人资格：拟派技术负责人具备中级及以上职称，且在类似项目中担任技术负责人职务(提供相关证明材料). 4.3拟派专职安全员资格：拟派专职安全员具备安全C证，且在类似项目中担任安全员职务(提供相关证明材料)。 |
| 11 | 资格审查 | 资格后审 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：2021年3月 12日 形式：书面形式邮寄至北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼，并加盖公章发送至招标人邮箱 |
| 18 | 投标截止时间 | 时间：2021年3月 16日9:30 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：2021年3月 13 日 |
| 20 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无 |
| 21 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 22 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按一般计税方法计算 |
| 23 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 24 | 投标保证金 | 无 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 | 投标人须提供2017年、2018年、2019年财务报表，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 |
| 26 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 投标人近五年（2015年1月1日至今）完成类似（以合同或竣工验收报告为依据） |
| 27 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年至今 |
| 28 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 29 | 签字和（或）盖章的其他要求 | 无 |
| 30 | 投标文件副本份数 | 1.纸质投标文件：正本1份，副本4份。当正本与副本不一致时，以正本为准。 2.要求投标人提供投标文件电子版1份，投标文件电子版内容须与纸质版投标文件正本内容一致，并拷贝在U盘上，能在office平台下正常打开，U盘装入信封袋中单独密封，并在封口处加盖“密封”章或单位公章，与投标文件纸质版一同递交。 3.投标文件纸质版“正本”、“副本”分别包封在密封包装内，并在封口处加盖“密封”章或单位公章。 |
| 31 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件可分册装订。 |
| 32 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 中国地质工程集团有限公司 招标人地址：北京市海淀区 江西省新余市两江黑臭水体整治工程 ——新增市政新建管网及混错接点改造（一标段或二标段） 在2021年3月 16日9:00时前不得开启 |
| 33 | 递交投标文件地点 | 北京市海淀区知春路丙18号中地商务 |
| 34 | 投标文件是否退还 | 投标文件纸质版及电子版均不退回。 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：递交投标文件地点。 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，从集团公司评标专家库中抽取产生。 |
| 37 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 38 | 履约保证金 | 月完成产值的30%做为履约保证金。 |
| 39 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 40 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人应按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料是真实的，投标文件须对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将否决其投标。 （2）投标费用：不论投标的结果如何，投标人自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。 （3）本《投标人须知前附表》是对第二章《投标人须知》正文部分的具体补充和修改，如有矛盾，应以《投标人须知前附表》为准。 本《投标人须知前附表》与第一章《招标公告》如有矛盾，应以第一章《招标公告》为准。 （4）招标文件中所称时间均指北京时间。 （5）投标人编制投标文件时，应按照招标文件要求格式进行编制，同时编制目录及页码（至少显示2级目录），投标人未按招标文件要求格式编制的投标文件，或投标文件编制混乱，由投标人自行承担其风险。 （6）招标人有权根据现场实际施工质量及进度，调整标段的工作量，结算量已实际施工路段进行结算。 （7）本次招标不举行现场开标。 |

# 1.总则

# 1.1工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2本招标工程招标人见投标人须知前附表。

1.1.3本招标工程名称见投标人须知前附表。

1.1.4本工程建设规模见投标人须知前附表。

1.1.5本招标工程建设地点见投标人须知前附表。

# 1.2招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围见投标人须知前附表。

1.3.2本工程的计划工期见投标人须知前附表。

1.3.3本工程的质量要求见投标人须知前附表。

# 1.3投标人资格要求

1.3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力。

(1)资质条件见投标人须知前附表；

(2)财务要求见投标人须知前附表；

(3)业绩要求见投标人须知前附表；

(4)主要项目管理人员资格要求见投标人须知前附表；

(5)信誉要求见投标人须知前附表；

(6)其他要求见投标人须知前附表。

1.3.2本工程接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和本项的要求。本工程是否接受联合体投标及联合体投标的相关要求见投标人须知前附表。

1.3.3投标人不得存在的情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）与本工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

（7）与本工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量事故的。

（12）与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

1.3.4有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（7）其他串通投标的情形：

# 1.4费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.5保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.6语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.8踏勘现场

1.9.1本次招标组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。本次招标是否组织踏勘现场及踏勘现场的时间、集中地点见投标人须知前附表。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.9投标预备会

1.9.1本次招标召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。本次招标是否召开投标预备会及召开投标预备会的时间、地点见投标人须知前附表。

19.2投标人应在规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。预备会前，投标人提出问题的截止时间见投标人须知前附表。

1.9.3投标预备会后，招标人在规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。预备会后，招标人书面澄清的时间见投标人须知前附表。

# 1.10分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合本章专用部分规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。本工程是否允许分包及分包的相关要求见投标人须知前附表。

# 1.11偏离

本次招标允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合本章前附表规定的偏离范围和幅度。本次招标是否允许偏离及允许偏离最高项数、偏差调整方法见投标人须知前附表。

# 2.招标文件

# 2.1招标文件的组成

本招标文件包括下述内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人要求澄清招标文件的截止时间见投标人须知前附表。

2.2.2招标文件澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间3天前，以书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。不足3天的，应当顺延投标文件截止时间。投标截止时间见投标人须知前附表。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。投标人确认收到招标文件澄清的时间见投标人须知前附表。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。投标人确认收到招标文件修改的时间见投标人须知前附表。

# 3.投标文件

# 3.1投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表（如有）;

（6）投标报价;

（7）施工组织设计；

（8）项目管理机构；

（9）拟分包工程情况表；

（10）资格审查资料；

（11）信誉要求

（12）其他材料见投标人须知前附表。

3.1.2第1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3第3.4.1项规定不要求提供投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的投标保证金。

# 3.2投标报价

3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他因素，投标人的报价应是包含了为完成本项目所有内容的成本、税金、利润等所有费用，投标人应结合市场情况按照招标文件的要求进行报价。

3.2.2工程费用采用费率下浮的方式，即按照招标人经财审确定的结算金额（招标人经财审确定的结算金额为未下浮的结算金额），扣除甲供材料后的工程造价进行下浮，投标人填报的下浮率应不小于15%，该下浮率在合同实施过程中固定不变。

甲供材料：排水管道及附件、塑料检查井。

3.2.3投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.4投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

# 3.3投标有效期

3.3.1在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期的约定见投标人须知前附表。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4投标保证金

3.4.1是否提交投标保证金及投标保证金的金额、担保形式等要求见投标人须知前附表。

# 3.5资格审查资料

资格审查资料相关要求见投标人须知前附表。

# 3.6备选投标方案

3.6.1除本项规定递交备选投标方案外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。是否允许递交备选投标方案见投标人须知前附表。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，招标人将根据招标工程的具体情况和第三章“评标办法”规定的备选投标方案评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、制作和递交等编制要求给予具体规定。备选投标方案的编制要求见投标人须知前附表。

# 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按照第七章“投标文件格式”及本须知第3.5款资格审查资料等相关要求进行编写，如有必要，可以増加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标人编制投标文件具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；电子版与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。本次招标，投标文件提交正本一份,副本份数见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

# 4.投标

# 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3本次招标需递交投标文件电子版，投标人应按规定，在递交投标文件的同时递交投标文件电子版。投标文件电子版单独放入一个密封袋中，并在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

# 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件是否退还见投标人须知前附表。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5投标人或其投标文件存在下列情形之一的，招标人对其投标文件不予受理：

（1）逾期送达的投标文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封和标识的投标文件；

（3）投标人未按照招标公告规定的期限和方式获取招标文件。

# 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回己递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5.开标

# 5.1开标时间和地点

招标人在规定的地点公开开标，开标时间为本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间的同一时间，开标的地点见投标人须知前附表。

# 5.2投标人代表出席开标会

本次招标不邀请投标人代表出席开标会。

# 5.3开标程序

5.3.1主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照规定检查投标文件的密封情况，密封情况检查的要求见投标人须知前附表;

(5)确定并宣布投标文件开标顺序，开标顺序的确定的方法见投标人须知前附表；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并记录在案；

(8)招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

# 6.评标

# 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(4)被人民法院纳入失信被执行人的。

# 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7.合同授予

# 7.1定标方式及方法

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。是否由评标委员会直接确定中标人，或由评标委员会推荐中标候选人的人数及招标人确定中标人的相关约定见投标人须知前附表。

# 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将中标结果通知投标人。

# 7.3履约担保

7.3.1本次招标要求中标人提供履约担保的，在签订合同前，中标人应按规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式要求。是否要求中标人提供履约担保及履约担保的形式和金额见投标人须知前附表。

7.3.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8.重新招标和不再招标

# 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)除非己经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标；

(4)其他情形见投标人须知前附表。

# 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9.纪律和监督

# 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5监督

本次招标的招标投标活动及其相关当事人应当接受有关监督部门监督。

# 9.6异议与投诉

9.6.1异议

(1)潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

(2)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3)投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10.知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标工程所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

# 11.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

# 12.其他补充内容

# 其他补充内容见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。经评审资格和响应性满足招标文件要求，现场管理机构不作为评审必需的条件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交“投标人须知”第12.3.1条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会对报价进行分析，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标结果。

- 附件A：否决投标条件

A0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1.否决投标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：

A1.1有下列任何一种情形的：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本工程的监理人；

为本工程的代建人；

与本工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

与本工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

与本工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

A1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.5投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认的。

A1.6未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。

A1.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一招标工程投标的。

A1.8投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字。

A1.9评标过程中，评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。

A1.10投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。

A1.11投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。

A1.12实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。

A1.13失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。

A1.14投标文件附有招标人不能接受的条件的。

- 第四章  合同条款及格式

- 详见附件

- 报价投标函

致：                             (招标人名称)

我方已仔细研究了江西省新余市两江黑臭水体整治工程—新增市政新建管网及混错接点改造招标文件的全部内容， 经踏勘项目现场和考虑本企业自身的实力及特点，结合国家工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意按照如下方式报价并承诺：

1、我方愿意以承包人经财政和相关政府部门审核后的结算金额（承包人结算金额为经财政和相关政府部门审核后的未下浮的金额）扣除承包人供应材料设备费后下浮____%，工期：签订合同后     日历天，按合同约定进行实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我们已详细阅读《招标文件》包括其澄清修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。投标人将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时投标人充分理解接受招标人对本次招投标活动享有最终的解释权。投标人在此不可撤消地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力，并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。

3、我方如果中标，承诺在按批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关规定执行。

4、我方保证本项目实施按发包人内部最新的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的限制。

5、我们承认并同意贵方保留“接受或拒绝任何投标”的权力，并且贵方将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。根据投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍然有约束力，可以在任何时候被招标人接受。

7、我们确认，招标人有权根据招标文件的规定，在投标人未能履行规定责任时没收其投标担保。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

10、（其他补充说明）。

投 标 人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

# （二）投标函附录

工程名称：

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  | 2年 |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 |  | 计量扣减30%作为履约担保金 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 0.5% |  |
| 5 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 6 | 质量保证金形式 |  | 计量扣减 |  |
| 7 | 质量保证金约定比例 |  | 合同额的3% |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人           （签字或盖章）

日期：          年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

投标人：                       （盖单位章）

日期：        年       月       日

- 二、授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件

投标人：                        （单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

三、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 工种 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

- 附表五：施工总平面图

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 四、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本工程中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 注册建造师证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B类）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的工程业绩须附合同或竣工验收报告或工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录等相关证明材料复印件。类似工程限于以项目副经理及以上身份参与的工程，提供的复印件须加盖公章。

附2：主要项目管理人员简历表

| 工作岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附中标通知书或合同或竣工验收报告或工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录等相关证明材料复印件，提供的复印件须加盖公章。

五、资格审查资料

- （一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表提供证明材料：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件并加盖公章。

- （二）近年财务状况

备注：在此附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

# （三）近年完成的类似工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1.本表后附合同或竣工验收报告或工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录等相关证明材料复印件。

2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

3. 提供的复印件须加盖公章。

# （四）正在施工的和新承接的工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 计划竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。

2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

3、提供的复印件须加盖公章。

# （五）主要项目管理人员简历

1.相关简历同本章附件七（二）“主要人员简历”。

2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

- 六、信誉要求资料

1.投标人未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人名单。

以投标截止时间前1-3个工作日，在“信用中国”网站未被列入“失信被执行人”内的查询记录（截屏）为准。

2.投标人未被公众环境研究中心(http://www.ipe.org.cn/)公布不良行为记录。

以投标截止时间前1-3个工作日，在“公众环境研究中心”网站“监管记录”中未存在负面记录的查询记录（截屏）为准。

3.近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。

以投标截止时间前1-3个工作日，在《中国裁判文书网》自行检索查询近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为记录（截屏）为准。

4.近三年内投标人无履行施工承包合同相关诉讼和仲裁的败诉情形。

如发生相关诉讼和仲裁的败诉情形，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准；如未发生，则投标人提供相应内容承诺书并加盖公章。

5.近三年内投标人无重大工程质量问题。

如发生重大工程质量问题，提供相关证明文件；如未发生，则投标人提供相应内容承诺书并加盖公章。

- 七、其他材料

- （一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

……

注：格式自拟

# 八、投标人诚信承诺

：

1.我公司完全理解招标文件的所有规定和要求；

2、我公司已充分考虑投标所有风险；

3.在招、投标过程中及合同执行结束且最短三年内，未经招标人书面同意，我公司保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料及内容；

4.我公司在本次投标文件中的所有资料均真实有效，不存在任何弄虚作假等失信行为；

5.我公司不存在“招标文件第二章投标人须知1.4.3条、1.4.4”规定的情形；

6.本承诺作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

7.如我公司违反以上承诺，招标人有权取消我公司投标（中标）资格，给招标人造成损失的，还应依法进行赔偿。

特此承诺。

承诺人：            （投标人公章）

法定代表人或授权委托人：签字或盖章

日  期：    年   月   日