# 合同编号：

# 全程造价咨询委托合同

委托人（甲方）：中国地质工程集团有限公司        （全称）

咨询人（乙方）：                                （全称）

# 第一部分  协议书

委 托 人：中国地质工程集团有限公司

咨 询 人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人与咨询人协商一致，签订本合同，达成协议如下：

本合同组成内容包括：合同协议书、合同条款和合同履约评价细则。

一、工程概况

工程名称：北河湾循环经济产业园危废处置中心项目

工程地点：

服务范围：施工图预算；过程变更预算；签证资料；结算编制等造价相关工程项目。

服务期限：

三、服务工作内容

本工程造价咨询工作内容如下：

1、协助委托人审核工程预算；

2、参与设计变更方案的优化；

3、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；

4、编制工程竣工结算，协助完成结算审核对数工作；

5、按需求协助委托人处理项目上的相关造价事宜；

6、其他工程造价咨询等。

四、服务进度及成果提交

1、咨询单位收到编制预算或预算审核资料后30天内完成工程预算造价（☑编制 □审核），并同时出具合格的造价书送审；

2、收到设计变更资料后7天内完成工程预算造价编制，并同时出具合格的造价书送审；

3、收到工程签证、索赔的相关资料后7天内完成签证，并同时出具合格的签证文件送审；

4、收到结算审核资料后30天内完成工程结算审核，并同时出具合格的造价书送审；

5、相关资料及时根据现场情况上报经理及业主单位；

6、相关工程资料在造价咨询工作结束后及时退还。

五、合同价款及付款方式

1、合同价：本项目合同暂定含税总造价___，其中不含税价___，税率___，税金    ，该项目咨询服务费暂按项目含税总造价（不含设备）     亿元计取，最终以结算金额为准，采用  ‰固定费率计算，暂定服务金额约（大写）人民币：（小写）￥：   元。其中，若发生索赔时，合同索赔成功后，咨询服务费按照索赔金额的____%计取咨询服务费，如本项目发生工期延期情况，则由双方协商确定。

2、造价咨询费支付进度____________________

3、发票：委托人付款前，咨询人应向委托人开具与每一笔结算（产值）金额相等的税率为6 %的增值税专用发票和收据。必须保证发票的合法性、真实性、有效性，开票前应与承包人确认票种、金额等，如发票不合乎要求委托人有权退回重开，因此引起的损失由咨询人承担。开具增值税发票所需委托人信息（开票前需委托人书面确认）：

名称：中国地质工程集团有限公司

纳税人识别号：911100001000009805

开户行：上海浦东发展银行北京知春路支行

银行帐号：8894080001462

地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

电话：010-82408536

（1）因咨询人开具的发票不规范，不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，咨询人须依法向委托人重新开具发票。并向委托人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）咨询人向委托人开具的增值税专用发票，咨询人必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，咨询人需向委托人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）委托人如丢失增值税用发票，咨询人有义务提供专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》等材料。

（4）本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到材料或服务品种、价款等增值税专用发票记载项发生变化，则应作废、重开、补开、开具红字增值税专用发票，双方需履行各自的协助义务。

六、造价文件的编制要求

1、关于审核施工图预算的具体要求

（1）预算文件中的工程量清单项目必须编制齐全、分类清楚、不得漏项、价格合理，工程量清单的每个子目的工作内容必须全面；

（2）咨询人编制预算时要求到现场踏勘并根据现场情况充分考虑相关施工措施等费用。

2、关于施工阶段全过程造价控制要求

从工程量清单编制开始到工程结算编制的造价咨询服务，每个阶段的具体要求必须达到上述第1、2条的要求。

七、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同范围内的建设工程造价咨询业务。

八、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、额度向咨询人支付酬金。

九、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见做出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另行约定的除外。

十、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

十一、合同履行期内，由于委托人原因要求解除合同时，咨询人已进行咨询和工作的，双方协商确定报酬事宜

十二、本合同共陆份，委托人肆份，咨询人贰份，每份具有同等法律效力。

十三、合同的生效

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

| 委托人（盖章）：中国地质工程集团有限公司 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人：孙锦红 |  |
| （签字或盖章） |  |
| 地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 |  |
| 电话：010-82408536 |  |
| 传真： |  |
| 开户银行：上海浦东发展银行北京知春路支行 账号：8894080001462 |  |
| 合同签订时间： 2021年 月 日 |  |
| 合同签订地点： 北京市海淀区 |  |

# 第二部分 建设工程造价咨询合同条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条  建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。主要包括：

1、中华人民共和国合同法；

2、建设部令第149号《工程造价咨询企业管理办法》；

3、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、其他有关法律、法规和文件规定。

第三条  建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条  向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围、工作内容、时间和质量要求实施咨询业务。

第五条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第六条  在造价咨询服务过程中，对于委托人和相关管理部门提出的修改意见，咨询应在委托人规定的时间内无偿配合完成。

委托人的义务

第七条  委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调工作，为咨询人工作提供外部条件。

第八条  委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条  委托人应当及时就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应当负责转达及资料转送。

咨询人的权利

第十二条  在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内，咨询人具有以下权利：

1、咨询人在履行咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时，可要求委托人补充资料。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对。

3、咨询人在进行咨询工作过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十三条  委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失，委托人掌握证据或咨询人主管单位认定属实的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十四条  咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。因非咨询人的责任造成工作进度推迟或延误的，双方应协商延期。

第十五条  在造价咨询过程中，咨询人出现以下任何一种情况，委托人有权取消咨询人本年度及下年度参与委托人的造价咨询业务投标资格。

1、转让合同约定的权利和义务；

2、参与与委托人利益相冲突的任何活动；

3、同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；

4、由于咨询人原因，概算审核的建安费与发改部门概算批复的建安费的误差超过造价的10%或其中漏计项目的造价超过总造价的5%。

5、由于咨询人原因，预算造价与政府审计部门审定价的误差超过造价的5%或其中漏计项目的造价超过总造价的2%。

6、由于咨询人原因，结算造价与政府审计部门审定价的误差超过造价的3%；

7、委托人对发包人的履约评价为不合格；

第十六条  如委托人认为咨询人的项目人员不能胜任工作，咨询人应按照委托人要求更换。

委托人的责任

第十七条  委托人应本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

违约责任

第十九条 一方违反本合同的规定应当赔偿另一方因之遭受的全部损失。

第二十条 咨询人不能按时提供工作成果的，每逾期一天，应按合同金额的  ‰向委托人偿付违约金，并赔偿因逾期对委托人造成的损失。

第二十一条 咨询人保证不侵犯第三方的权利，若与第三方发生纠纷，由咨询人负责解决并承担与此相关所有费用，因此给委托人造成损失的，咨询人应对委托人承担赔偿责任。

第二十二条 咨询人如有其他违反本合同约定的行为，且自违约之日起10日内不改正的，委托人有权立即解除本合同，咨询人除按照本合同约定返还已收合同价款外，并应按照合同价款的  %向委托人支付违约金；因此造成委托人其他损失的，咨询人应负赔偿责任。

第二十三条 如按照本合同规定咨询人应向委托人支付或赔偿任何款项，委托人有权从尚未到期应付的合同款中抵消该等额款项。

合同生效，变更与终止

第二十四条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十五条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十六条  如果委托人未在规定的期限内未支咨询费，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应付咨询费的利息。利息额按支付期限最后一日银行活期存款利率计算。

第二十七条  如果委托人对咨询人提交的付款申请中的全部或部分咨询费有异议，应当在收到付款申请之日起七日内向咨询人提出异议，但委托人不得延期支付无异议部分的咨询费。

其   他

第二十八条  因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人外出考察，其费用由咨询人负责。

第二十九条  咨询人如需外聘专家协助完成造价咨询业务，其费用由咨询人承担。

第三十条  本合同内的咨询业务只计一次咨询费，咨询业务中的修改和调整不另行计费。

合同争议的解决

第三十一条 凡因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议， 委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可向委托人所在地北京市海淀区人民法院提起诉。