南京软件园儒商科技大厦项目

地上室内公共部位装修工程

招 标 文 件

招标编号：CGC2021-JS-ZY-01

招   标   人：中国地质工程集团有限公司（盖章）

二〇二一年六月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

投标人须知	- 8 -

第三章  评标办法（综合评标法）	- 15 -

第四章  招标人需求	- 19 -

第五章  合同条款	- 22 -

第六章  投标文件格式	- 24 -

一、投 标 函	- 26 -

二、法定代表人身份证明	- 27 -

三、法定代表人授权委托书	- 28 -

四、投标报价表及说明	- 29 -

五、投标人综合概况表	- 30 -

六、资格审查资料	- 31 -

七、近三年（2018年6月-2021年6月）业绩情况表	- 34 -

八、服务方案及综合实力	- 35 -

九、其他相关证明材料	- 36 -

# （南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程）

- 第一章  招标公告

本招标项目为南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程，招标编号：CGC2021-JS-ZY-01，招标人为中国地质工程集团有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。

- 一、招标项目名称及招标编号

1、项目名称：南京软件园儒商科技大厦公共部位装饰工程

2、招标编号：CGC2021-JS-ZY-01

- 二、招标内容与服务期限

1、招标内容：南京软件园儒商科技大厦地上室内公共部位装饰（包括设计）工程的全部内容

2、服务期限：计划开工日期：2021年   月   日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2021年 12 月 31  日（本日期为最终通过验收时间）。

3、服务范围：（1）本工程范围内的儒商科技大厦地上室内公共部位装修工程，相关涉及到材料采购、加工制作、运输、安装、检测、交付验收合格、责任期内的质量缺陷保修等全部工作 （以下简称本分包工程）。

（2）中标后根据业主推荐的设计理念或风格进行深化设计图纸。经业主确认后作为施工依据。

4、分包模式：专业分包

5、分包工作内容：室内公共部位装修工程；以正式施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单及承包方的工程指令单等内容施工；配合各种第三方实验检测、在施工中遇到的障碍物的清运出现场、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。

项目施工过程中涉及到施工现场场地布置，安全文明由投标人负责，相关劳务用工费用包含在合同单价中，涉及到的材料由招标人提供。

招标人有权根据工程进展情况、投标人的现场配合情况调整投标人的工作范围和内容。投标人承诺无条件遵照执行并不调整合同综合单价。

6、本项目不划分标包。

- 三、投标人资格要求

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）；

2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求；

3、资质条件要求：申请人应具备下列组合之一：

①建筑装饰工程专业承包一级资质和工程设计综合资质甲级；

②建筑装饰工程专业承包一级资质和建筑装饰工程专项甲级资质；

③建筑装饰设计与施工一体化一级资质；

- 企业具备有效的安全生产许可证；

- 项目负责人资格要求：施工项目负责人具有注册建造师证建筑工程一级证书，且具有有效安全生产考核合格证书(B证)；

6、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。(时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准）；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

8、本项目可接受联合体投标。

- 四、资格审查方法

本项目实行资格后审的方式，投标人自行判断是否符合招标公告的要求，并决定是否获取招标文件和参加投标。

- 五、招标文件的获取

1、招标文件获取地点：投标人到中国地质工程集团有限公司网站新闻中心进行下载。

2、招标文件不收取费用。

- 六、投标文件递交截止时间、地点及开标时间、地点

1、投标文件递交截止时间及开标时间：以在中国地质工程集团有限公司网站公告之日起第七天的09时30分（北京时间，周末及法定节假日除外）。

2、投标文件递交地点及开标地点：江苏省南京市江东北路301号1栋24楼。

- 七、发布公告的媒介

本次招标公告在本次招标公告在中国地质工程集团有限公司网站新闻中心进行公开发布信息发布，其他媒介转载无效。

- 八、联系方式

招 标 人：中国地质工程集团有限公司

地    址：江苏省南京市鼓楼区江东北路301号滨江广场1栋24楼

联 系 人：马子雯

电    话：025-86262905

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：中国地质工程集团有限公司 地 址：江苏省南京市鼓楼区江东北路301号滨江广场1栋24楼 联系人：马子雯 电 话：025-86262905 |
| 2 | 项目名称 | 南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标内容 | 室内公共部位装修工程；以正式施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单及承包方的工程指令单等内容施工；配合各种第三方实验检测、在施工中遇到的障碍物的清运出现场、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。 项目施工过程中涉及到施工现场场地布置，安全文明由投标人负责，相关劳务用工费用包含在合同单价中，涉及到的材料由招标人提供。 招标人有权根据工程进展情况、投标人的现场配合情况调整投标人的工作范围和内容。投标人承诺无条件遵照执行并不调整合同综合单价。 |
| 5 | 服务期限 | 计划开工日期： 2021年 月 日 （此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。 计划完工日期： 2021年 12 月 31 日 （本日期为最终通过验收时间）。 |
| 6 | 标包划分 | 不划分标包 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标组织形式 | 自行组织 |
| 9 | 资格审查方式 | 本项目实行资格后审的方式，投标人自行判断是否符合招标公告的要求，并决定是否获取招标文件和参加投标。 |
| 10 | 投标人资格要求 | 1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）； 2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求； 3、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。(时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准）； 4、企业资质等级要求：见招标公告； 5、企业应具备有效的安全生产许可证； 6、项目负责人资格要求：投标申请人拟委派的施工项目负责人必须具有注册建造师证建筑工程一级资格，且具有有效安全生产考核合格证书(B证)； 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标； 8、本项目可接受联合体投标。 |
| 11 | 投标人不得存在的情形 | （1）投标人为不具有独立企业法人机构或其他组织； （2）被责令停业的； （3）被暂停或者取消投标资格的； （4）财产被接管或者冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （6）法律法规限定的其他情形。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：以在中国地质工程集团有限公司网站公告之日起第三天的17时00分（北京时间，周末及法定节假日除外） 提出澄清的方式：书面方式 |
| 15 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：以在中国地质工程集团有限公司网站公告之日起第五天的17时00分（北京时间，周末及法定节假日除外） 发出澄清或者修改的方式：书面方式 |
| 16 | 投标文件的盖章或者签字 | （1）投标文件封面、投标函等要求签字盖章处均应加盖单位公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。 （2）由法定代表人签字或盖章的在投标文件中须提交《法定代表人身份证明》，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》。 （3）《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》无效。 |
| 17 | 最低下浮率 | 设置最低下浮率：25%。投标人投标报价下浮率不得低于最低下浮率，否则，其投标将均视为无效投标。 |
| 18 | 投标报价具体 要求 | 1）投标人根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，自主报价，中标后根据业主推荐的设计理念或风格进行深化设计图纸。经业主确认后作为施工依据。 注：设计图纸深度必须满足施工要求，因审图或者施工要求调整和增加的项目内容，总价也一律不得调整，发包人主动要求变更的除外。 2）投标报价根据预算定额考虑利润后，自行申报下浮率，合同采用可调价格（固定费率下浮 %）。 3）投标报价中必须包含完成本项目所产生的实际发生费用（包含总包评优质工程、评文明工地等费用）。投标人需支付总承包管理费、成品保护费，包含在投标报价中，招标人不再支付投标报价之外的任何费用，投标人也不得要求支付按质论价费用。 - 4）设计费用包含在施工报价中，投标人自行考虑，招标人不再另行支付设计费用。 - 5）投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数及施工场地现行情况计入下浮率中。 6）投标人应按照招标文件中所附的表格及格式填写。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标保证金 | 不收取 |
| 21 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 22 | 投标文件密封和份数 | （1）正本一份，副本三份，电子版一份，投标文件电子版拷贝在U盘中，内容包括投标文件全部内容，能在office办公软件下正常打开。 （2）投标文件的“正本”、“副本”应当分别胶装装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”字样。 （3）投标文件纸质版“正本”、“副本”一同包封在一个密封包装内，并在封套的封口处加盖“密封”章或“单位公章”。投标文件电子版装入信封袋中，并在封口处加盖“密封”章或“单位公章”，与投标文件纸质版一同递交。 |
| 23 | 投标文件的标记要求 | 投标文件外封套要求： 招标人地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路301号1栋24楼 招标人名称：中国地质工程集团有限公司 招标项目名称：南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封 |
| 24 | 投标文件递交截止时间和地点 | 投标文件递交截止时间：以在中国地质工程集团有限公司网站公告之日起第七天的09时30分（北京时间，周末及法定节假日除外） 投标文件递交地点：江苏省南京市江东北路301号滨江广场1栋24楼 |
| 25 | 投标文件退还 | 不退还 |
| 26 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点 |
| 27 | 评标委员会组成人数 | 5人，其中项目负责人 1 人，其余 4 人从公司评标专家库中随机抽取产生。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评标法，详见招标文件第三章 评标办法 |
| 29 | 中标候选人推荐原则 | 中标候选人按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高者优先，推荐三名中标候选人。 |
| 30 | 中标人确定 | 评标委员会推荐中标候选人3人，中标人确定1人 |
| 31 | 履约保证金金额和形式 | 无 |
| 32 | 其他 | 无 |

## 投标人须知

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中国人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2招标人：招标人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.1.3项目名称：项目名称见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。

- 1.3招标内容与服务期限

1.3.1本项目招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目服务期限：见投标人须知前附表。

- 1.4标包划分

本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

- 1.5招标方式

1.5.1招标方式见投标人须知前附表。

1.5.2公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

- 1.6招标组织形式

本项目由招标人招标的方式进行，招标组织形式及联系方式见投标人须知前附表。

- 1.7资格审查

1.7.1本招标项目资格审查方式见投标人须知前附表。

1.7.2资格后审是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应当具备的资格条件见投标人须知前附表。

- 1.8投标人不得存在的情形

1.8.1投标人不得存在的情形见投标人须知前附表。

- 1.9投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

- 1.10保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件一般由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评标法）

第四章 招标人服务需求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

2.1.2招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章 招标公告与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章 招标公告为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。

- 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.2.3如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少7日前发出，不足7日的，招标人应当相应顺延投标截止时间。

2.2.4投标人收到澄清或者修改后，应当通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

2.2.5所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见第六章 投标文件格式。

- 3.2投标文件的编制

3.2.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

3.2.3投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章，由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或盖章的，投标文件应当附《法定代表人身份证明》和法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。

- 3.3投标报价

3.3.1投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供服务总价。投标报价中必须包含完成本项目所产生的一切费用，招标人不再支付投标报价之外的任何费用。费用不管是否在投标报价表中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

3.3.2投标货币：人民币。

3.3.3招标人设有报价最低下浮率的，投标人的投标报价不得低于最低下浮率，否则其投标将被否决。

3.3.4招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

- 3.4投标有效期

3.4.1投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。

- 3.5投标保证金（无）

- 3.6投标文件的式样、密封和标记

3.6.1投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.6.2每份投标文件的正本、副本应当分别胶装装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”字样。

3.6.3投标文件应当按照投标人须知前附表规定密封包装，并在封套的封口处应加盖“密封”章或“单位公章”。

3.6.4投标文件外封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

3.6.5递交投标文件时，如果未按照上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的提前拆封概不负责，且未按照要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.投标

- 4.1投标文件的递交

4.1.1投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）委托代理人开标现场不能出示《法定代表人授权委托书》及代理人身份证原件的；

（4）法定代表人开标现场不能出示《法定代表人身份证明》及身份证原件的；

（5）未按照第一章“招标公告”要求获得本项目招标文件的。

4.1.5到投标文件递交截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

- 4.2投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。

4.2.4投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

- 5.2开标程序

5.2.1开标会议由招标人组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表对投标文件密封性进行检查，同时由监标人检查投标人授权委托代理人《法定代表人授权委托书》及身份证。

5.2.2招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当众予以拆封、宣读，但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3开标时，招标人应当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读有效投标的“投标函”中的内容，“投标函”一般包括：投标人名称、投标总报价以及招标文件中规定的其他内容。

5.2.4开标内容填写在“开标记录表”中，由主持人、唱标人、记录人、监标人签字确认，存档备查。

- 5.3异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场做出答复，并制作记录。

5.3.2投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交评标委员会。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标方法

6.3.1本项目评标采用综合评标法。

- 6.4投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不允许更改投标文件的实质性内容。

- 6.5中标候选人推荐原则

评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

- 6.6评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

- 7.中标

- 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

7.1.2中标候选人将在“招标公告”发布媒介予以公示。

7.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

- 7.2确定中标人

7.2.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.3中标通知

7.3.1在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。

7.3.2中标人确定后，招标人委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时向未中标人发放未中标通知书。

7.3.3中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

7.3.4中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 8.合同签订

8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

- 9.纪律和监督

- 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

- 10.需要补充的其他内容

第三章  评标办法（综合评标法）

一、总则

第一条  本项目采用综合评标法。

第二条  评标委员会依据招标文件中规定的标准、办法对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，按投标报价得分高者优先，投标报价得分也相等的，按服务方案得分由高到低顺序推荐中标候选人。

二、资格审查

第三条  评标委员会按照招标文件相关的要求，对所有投标文件进行资格审查，资格审查有一项不符合招标文件要求的，其投标文件按无效处理，不进入初步评审，资格审查内容如下：

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）；

2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求；

3、资质条件要求：申请人应具备下列组合之一：

①建筑装饰工程专业承包一级资质和工程设计综合资质甲级；

②建筑装饰工程专业承包一级资质和建筑装饰工程专项甲级资质；

③建筑装饰设计与施工一体化一级资质；

- 企业具备有效的安全生产许可证；

- 项目负责人资格要求：施工项目负责人具有注册建造师证建筑工程一级证书，且具有有效安全生产考核合格证书(B证)

6、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。(时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准）；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

8、本项目可接受联合体投标。

三、初步评审

第四条  对通过资格审查的投标文件进行初步评审。通过初步评审的投标文件，方可进入下一阶段详细评审。

第五条  初步评审过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，按无效投标处理，不再进入详细评标：

1、投标文件未按招标文件要求加盖单位公章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

2、投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3、投标报价不符合招标文件要求的，或者低于其成本恶意竞标的，或者低于招标文件设定的最低下浮率的；

4、未响应招标文件的实质性要求和条件；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、投标文件中有违反法律法规的其他规定的。

四、详细评审

1、分值构成（总分100分）

（1）商务标部分：满分70分；

（2）技术标部分：满分30分；

2、评分标准：

评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审，首先按照招标文件规定的评分要求对投标人进行打分。

- 评分标准：

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务标部分：满分70分 |  | 各投标单位依据施工要求，确定下浮率 ，以经评审的不低于成本的、投标下浮率最高的有效投标人，报价得最高分70分，并以此为基准确定其他有效投标人的下浮得分，下浮率低于该基准价格的，每低于1%扣1分 |
| 技术标部分：满分30分 | 投标人业绩（满分5分） | （1）投标人类似工程业绩（3分）（对单位承担过类似工程及要求金额的工程业绩每个1分，累计不超过3分） （2）项目经理类似工程业绩（2分）（对拟派项目经理承担过类似及要求金额的业绩，每个加1分，累计不超过2分） |
|  | 综合实力（满分20分） | 按以下项目及分值对投标人的施工组织设计进行评分： （1）施工质量（2分） （2）施工工期（3分） （3）施工总体部署（3分） （4）结合本工程特点的针对性措施（4分） （5）主要施工方法（3分） （6）质量安全保证体系及措施（2分） （7）施工进度计划及工期保证措施（2分） （8）为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等（1分） |
|  | 服务方案（满分5分） | 可针对工期、付款等提供更优惠的承诺（最高得5分） |

注：业绩认定标准：自2018年6月1日起单项合同金额2000万元及以上的公共建筑（非厂房）室内装饰工程业绩。

以上业绩证明材料需提供以下资料：①依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；②合同；③符合国家规定的竣工验收证明材料；④其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；

（2）投标总得分：

投标总得分=投标报价得分+详细评审得分，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”。

一、投标文件的澄清

1、在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知投标人澄清其投标文件中的问题，澄清的内容包括对算术性修正的确认、对非实质性的遗漏、不完整的技术信息和数据的纠正等或者要求补充某些资料，包括报价的分析资料等，对此，投标人不得拒绝。投标人的澄清和纠正内容将作为其投标文件的组成部分。

2、有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，投标人不得借澄清问题的机会，与招标人或评标人员私下接触或对原投标报价和内容提出修改，澄清不得改变投标文件的实质性内容，也不得对其他投标人造成不公平的结果。但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

3、若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其应作无效标处理。

4、投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、评标规则

1、评标委员会成员只能按本评标细则确定的评分项目、内容、要求进行打分，不能另行列项，否则视为废票。投标人的投标得分为各评委分数的算术平均值。

2、评分、计分工作均在监督人员的监督下进行，计分结果经监督人员签字后才有效。

3、对于定性评价部分评标委员会成员对各投标人的各项投标文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足招标文件该项内容要求的投标人，其它按优劣顺序依次给予适当的评分。

4、评分为记名方式，评分由评标委员会成员各自独立打分，不得相互商议。

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。

第四章  招标人技术/服务需求

一、项目名称：南京软件园儒商科技大厦公共部位装饰工程

二、项目内容：

1、招标内容：南京软件园儒商科技大厦地上室内公共部位装饰（包括设计）工程的全部内容

2、服务期限：计划开工日期：2021年   月   日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2021年 12 月 31  日（本日期为最终通过验收时间）。

3、服务范围：（1）本工程范围内的儒商科技大厦地上室内公共部位装修工程，相关涉及到材料采购、加工制作、运输、安装、检测、交付验收合格、责任期内的质量缺陷保修等全部工作 （以下简称本分包工程）。

（2）中标后根据业主推荐的设计理念或风格进行深化设计图纸。经业主确认后作为施工依据。

4、分包模式：专业分包

5、分包工作内容：室内公共部位装修工程；以正式施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单及承包方的工程指令单等内容施工；配合各种第三方实验检测、在施工中遇到的障碍物的清运出现场、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。

项目施工过程中涉及到施工现场场地布置，安全文明由投标人负责，相关劳务用工费用包含在合同单价中，涉及到的材料由招标人提供。

招标人有权根据工程进展情况、投标人的现场配合情况调整投标人的工作范围和内容。投标人承诺无条件遵照执行并不调整合同综合单价。

三、具体要求：

1、质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程所有物资（设备、材料等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%，达到建筑工程施工质量验收评定标准；发包人（建设方）委托的第三方咨询单位项目品质状况飞行检查分值≥85分。

2、报价要求：

（1）报价采用固定费率下浮的方式，价格形式：可调价格（固定费率下浮    %）。

单价包含但不限于：

①人工费、辅助材料费、辅助机具费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②包括但不限于机械进退场费、机械折旧、机械保养与维修、测量放线、就位、校测、挖排污沟池、机械场内移动费用；使用过程中损坏后的维修保养、工完场清等完成工程合格工艺的全部内容；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。

④设计费用包含在施工报价中，投标人自行考虑，承包人不再另行支付设计费用。

（2）工程量计算规则：

①工程量计量：以现场实际竣工完成工程量进行计量结算。结算依据包括竣工图纸（经发包人签公章确认）、设计变更、现场签证、隐蔽验收记录等施工期间形成的相关技术、经济资料及所涉及定额所规定的计算规则进行工程量计量。

②定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及施工期间江苏省、南京市行业主管部门发布的相关文件规定等，其中：企业管理费及利润按费用定额规定的工程类别标准执行。

③人工工资单价：按施工期间江苏省、南京市及浦口区行业主管部门发布的有关建设工程人工工资单价调整文件规定执行。

④材料定价：

1）施工中所用材料均按施工期间南京市工程造价监督站《南京工程造价管理》公布的南京市建筑安装材料信息指导价（工厂广告价不包括）结算。

2）对信息指导价中没有罗列的材料（含材料名同，品牌和厂家不同的材料）采用“甲控乙供”方式定价结算。

报价包括的风险范围：该单价包含为实施和完成项目工程的各项工作所需的劳务、临时工程、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及有关责任、义务和一般风险。

（3）其他

①所有应由投标人向行政管理部门交纳的费用、人员进出场费用和相关手续费用及其他费用均由投标人承担并自行缴纳。所有税费由投标人按照国家相应规定自行缴纳。投标方人员（包括管理人员和劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及政府部门规定的其他险种等全部费用投标人承担并自行缴纳。

②水电费：施工用水电费按照建设单位实际扣除金额由投标人承担。投标人用水用电必须严格按招标人规定使用，杜绝浪费，否则经招标人查证将双倍扣除。若工人宿舍为外租房，水电设施由投标人自行解决，投标人按时交纳水电费并承担因房屋租赁引起的一切责任。未经招标人允许，宿舍内不得使用空调、电饭锅等大功率电器，否则按招标人生活区管理规定予以处罚，如需使用空调应向项目部交付押金，押金为2000元/台，电费按实收取。

③安全生产费用已包含在综合单价中。投标人相应安全生产费用投入房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程不得低于2.0%，市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程不得低于1.5%，若地方政府计提标准高于上述要求的，参照地方要求执行。

3、工程款支付方式要求：

（1）预付款：无。

（2）进度款：

1）项目没有进度款；

2）分包人严格执行总承包实名制管理，按照甲方的实名制管理要求，由甲方按照4000元/人/月的标准从项目农民工专户代发农民工工资，农民工人数严格按照实名制考勤确认每月人员考勤，制作每月考勤工资表按实际代付，每次在分包人工程进度款中扣除。

（3）完工付款：

1）项目地上室内公共部位装修全部完工交付起30个工作日内，支付至已完工作量的70%；

2）春节付款：因甲方原因在2021年12月31日不能完工交付，支付不超过当年甲乙双方签字确认累计审核合格工程量的70%；

3）当工程完成竣工验收（含竣工验收资料移交档案馆）之日起30个工作日，支付至已完工程量的85%；

4）在工程竣工交付之日起60天内承包方应向发包人提交完整的竣工结算资料，经发包人审阅后，再由发包人移交发包人委托的造价咨询单位对此竣工结算进行全面审核（审核时间原则上不超过180天，若因承包方原因造成审核工作延误的，审核时间相应顺延）。在审核定案工作结束之日起一年内，承包人支付至审核结算定案总造价（扣除财务清算应扣减费用）的95%，结算定案后，乙方应提供结算值100%的增值税发票，否则甲方可拒绝付款；

（4）尾款支付：5%作为保修金，保修金不计利息，自竣工之日起满2年后付清。

（5）支付方式：采取网上银行转账、1年期银行承兑汇票、1年期商业承兑汇票、1年期供应链（年化4%-5%）、信用证、保理或其他合法有效的付款方式（乙方承担全部贴息费用和手续费）。

（6）每期报量经甲方审核确认后3日内，乙方按合同约定税率开具与当期付款金额等额的合法有效且票面信息准确的增值税专用发票（包含税务机关代开）。甲方在收到乙方增值税专用发票且经验证合法有效后付款。

（7）其他

①若乙方不按要求开立银行账户，导致货款或工程款延期支付，甲方不承担延期付款利息及违约金，乙方不得因此停止施工。

②乙方企业注册地若不在工程项目所在地，乙方开具发票需在工程所在地办理外经证，并在开取发票时在工程所在地税务局预交税金，乙方若不办理，由此产生的税务风险全部由乙方承担。

- 第五章  合同条款

- 使用中国地质工程集团有限公司标准制式合同，合同内容中明确采购需求的技术、服务要求

- 廉 政 协 议

甲方：

乙方：

为加强物资采购、工程投资项目活动中的廉政建设，防止发生违法、违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，甲、乙双方商定下列条款作为双方签订的《                                   》(以下简称《合同》)的补充条款：

1、乙方不得向甲方有关人员行贿，以不正当手段谋取合同签订资格。

2、乙方不得向甲方相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重物品、好处费、感谢费等以及组织其它有可能影响客观公正的活动。

3、乙方不得邀请甲方相关人员参加可能对货物、材料采购（处理）、签约、验收、结算等工作的公正性、廉洁性产生影响的各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。

4、乙方不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向甲方相关人员提供不正当利益。

5、乙方不得在货物、材料采购（处理）活动中向甲方相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利益，或施加任何形式影响和干扰实施。本协议与甲乙双方签订的有关合同具有同等效力。

如出现上述行为，乙方自愿承担相关责任，接受甲方与乙方终止合同的处理，造成损失的，甲方有权追究乙方法律责任。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：              法定代表人或授权委托人（签字）：

第六章  投标文件格式

- 正本/副本

南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程

投标文件

- 投标人名称：                              （盖单位公章）

- 法定代表人或者授权委托人：                （签字或盖章）

- 年    月    日

- 目 录

- 一、投标函

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人授权委托书

- 四、投标报价表及说明

- 五、投标人综合概况表

- 六、资格审查资料

- 七、近三年（2018年6月-2021年6月）业绩情况表

- 八、服务方案及综合实力

- 九、其他相关证明材料

## 一、投 标 函

致：

（投标人名称）    （以下称“我方”）已仔细研究了                                南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程（招标编号：CGC2021-JS-ZY-01）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

1.我方愿以下浮                %的投标费率作为投标报价（单价），工期       日历天，按合同约定完成本招标范围内的全部服务项目，我方承担一切风险、义务、责任等所发生的费用，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2.我方的投标文件包含第二章“投标人须知前附表”规定的全部内容。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）内不修改、撤销投标文件。

4.我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

7.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

（3）如果我方中标，我方将安排         为项目经理，其资格证书编号为：

（4）                                    (其他补充承诺，若无填写:“无”)。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或者授权委托人：         （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

年       月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证人像面

法定代表人身份证国徽面

投标人名称：               （盖单位公章）

年       月       日

## 三、法定代表人授权委托书

本人   （姓名）    系     （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署本委托书之日起        日。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证人像面

授权委托人身份证国徽面

投标人名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 四、投标报价表及说明

投标报价表

项目名称：南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程      招标编号：CGC2021-JS-ZY-01

| 序号 | 报价（下浮率） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：1.此次投标报价由投标人根据预算定额考虑利润后，自行申报下浮率，投标报价中必须包含完成本项目所产生的一切费用，招标人不再支付投标报价之外的任何费用。如出现缺项、漏项、少报、错报时，相应的费用视为包含在投标的其他项目价格中，合同总价不予增加。

2.报价只能按一种方案报价，否则视为无效。

3.报价必须与投标函的投标报价一致。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或者授权委托人：          （签字或盖章）

年       月       日

## 五、投标人综合概况表

项目名称：南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程

招标编号：CGC2021-JS-ZY-01

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 税务登记证号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 分支机构地址 |  |  |  | 营业期限 |  |  | 年 月- 年 月 |  |
| 资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO9000认证号、范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 |  | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |
| 联络人 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 投标单位简介（请简要说明公司情况，包括成立时间、业务范围、专业构成、规模）： （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位完成本项目所独有的有利条件及相关的专业特长： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、资格审查资料

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）；投标文件中应附：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（前述营业执照、组织机构代码证、税务登记证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）、事业单位法人证书复印件并加盖单位公章。

2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求；

3、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准。

4、企业资质等级要求：见招标公告；

5、企业应具备有效的安全生产许可证；

6、项目负责人资格要求：投标申请人拟委派的施工项目负责人必须具有注册建造师证建筑工程一级资格，且具有有效安全生产考核合格证书(B证)；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；投标文件中应附：相应承诺，格式自拟。

8、本项目可接受联合体投标。

网页截图图例如下：

图例1：

图例2：

## 七、近三年（2018年6月-2021年6月）业绩情况表

项目名称：南京软件园儒商科技大厦项目地上室内公共部位装修工程                                              招标编号：CGC2021-JS-ZY-01

| 序号 | 投标人业绩名称 | 业绩简介 | 合同签订时间 | 合同金额 | 合同中标方 | 合同招标方 | 项目完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目经理业绩名称 | 业绩简介 | 合同签订时间 | 合同金额 | 合同中标方 | 合同招标方 | 项目完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应当如实填写本表并后附相关业绩证明材料复印件。

2.业绩认定标准：自2018年6月1日起单项合同金额2000万元及以上的公共建筑（非厂房）室内装饰工程业绩。需提供以下资料：①依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；②合同；③符合国家规定的竣工验收证明材料；④其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或者授权委托人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 八、服务方案及综合实力

注：

1.服务方案及综合实力不提供格式，由投标人自拟，投标人应根据招标人服务需求及评标办法详细编写。

2.包含但不限于以下内容：

（1）施工质量

（2）施工工期

（3）施工总体部署

（4）结合本工程特点的针对性措施

（5）主要施工方法

（6）质量安全保证体系及措施

（7）施工进度计划及工期保证措施

（8）为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等

（9）可针对工期、付款等提供更优惠的承诺

（10）其他...

## 九、其他相关证明材料

- （投标人认为对其有利的其他书面证明材料）